附件5-1

海淀区财政支出项目绩效自评报告

主管部门    北京市海淀区温泉镇人民政府

项目单位       城乡办（网格管理）

项目名称 温泉镇域自管路保洁、绿地养护、绿化保洁项目

负 责 人        乔春娟

填报日期     2022.6.29

海淀区财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

### 1．立项背景

为了进一步提高镇域内道路环境卫生质量，温泉镇根据《北京市市容环境卫生条例》、《海淀区新增道路环境卫生工作管理办法》、《城市道路保洁质量与作业要求》、《北京市城市道路和公共场所环境卫生管理若干规定》，按照相关标准，对镇域道路实施清扫保洁、垃圾手机、降尘洒水、绿化养护等实施精细化环卫作业，降低道路扬尘污染，垃圾日产日清，并强化源头管理，着力解决道路保洁所面临的突出问题，落实长效管理机制，积极营造“清爽、整洁、优美”的城市人居环境。

2．主要内容

针对2021年温泉镇域内除市政招标和园区之外的镇自管道路共计30条进行道路保洁、人行道保洁、绿地保洁及养护等工作，主要涉及30条道路，面积约为349000平方米，其中：主路19条，面积185631平方米；辅路面积0平方米；人行道面积19069平方米；绿地15条，保洁面积75500平方米；绿地养护7条，面积68800平方米。每天清扫、洒水车循环作业。对人行道19069平方米、绿地75500平方米每天进行清扫及清掏作业。

（二）项目绩效目标。

通过该保洁项目的实施将补足市政道路清洁外的镇域自管道路的清洁，确保相关路面干净、排水口整洁、绿化带及周边干净等，满足温泉镇居民对于出行道路及周边环境卫生的需求，排除公共道路的安全隐患，改善镇域内卫生环境及出行安全，有利于提高镇域道路保洁和生活垃圾管理工作的成效，确保道路作业的正常开展，最终达到镇域道路保洁和生活垃圾管理工作取得明显成效，生产生活环境更加整洁有序、健康宜居。

具体为：

1.30条道路，面积约为349000平方米的保洁及养护。

- 2.道路保洁质量应达到“八无”标准：无烟头纸屑、无痰迹、无乱张贴涂写、无泥沙积水、无污水、无结冰、无白色污染、无垃圾焚烧。一级道路尘土残存量≤10克/平方米；二级道路尘土残存量≤15克/平方米；三级道路尘土残存量≤25克/平方米。

3.道路环境卫生作业工艺主要包括清扫作业、保洁作业、道路冲刷、清洗作业、小广告清除、果皮箱清掏作业等。一、二级道路每日进行机械清扫、机械冲刷（冬季除外）、机械清洗、机械保洁作业；三级道路，使用小型环卫机械，每日进行机械清扫、机械冲刷（冬季除外）、机械清洗、机械保洁作业。

二、项目决策情况

1．项目立项

（一）项目决策情况

- 按照《海淀区道路环境卫生作业工作分级分类实施方案》、《北京市环境卫生专业检查考评办法》、《北京市市容环境卫生条例》等文件要求，2020年通过镇政府会议进行项目决策及政府采购招标程序。

2．绩效目标

2021年镇域内道路保洁养护，涉及30条道路，面积约为349000平方米，其中：主路面积185631平方米，辅路面积0平方米，人行道面积19069平方米，绿地保洁面积75500平方米，绿地养护面积68800平方米，每天清扫、洒水车循环作业。对人行道19069平方米、绿地75500平方米和每天进行清扫及清掏作业。

3．资金投入

该项目根据《海淀区道路环境卫生工作分级分类实施方案》中海淀区环境卫生分级分类年费用标准计算，预算金额为4807673.47元。

三、项目过程情况

1．资金管理

严格遵守温泉镇政府《内部控制手册》、《内控制度汇编》、《温泉镇财务管理制度》及一切与项目相关的行业法规和行业标准。由区财政局于2021年度全部拨付到位，经费到位率为100%。所需资金全部由财政拨付，无自筹资金。经招投标后，中标金额4731770.1元，服务期2021.1.1-2021.12.31，资金分4次支付，每季度结束后支付一次。

2．组织实施

（一）项目组织情况

以海财预【2015】156号文件《关于进一步加强海淀区道路环境卫生工作分级分类管理的通知》为依据，经温泉镇党委会2020年会议同意进行招投标。并于2020年11月中标。通过党委会研究签订合同与款项拨付事宜。在资金支付的过程中，超10万的项目严格按照“三重一大”制度执行，加强对财政专项资金拨付及使用的管理，发现问题及时汇报，及时解决。

镇域内自管道路作业项目的实施过程中可能存在资金支付进度滞后，清扫质量未达到标准等风险。为降低项目风险与不确定性，在项目实施过程中，要求中标企业采取以下几方面措施。

1．加强事前控制

企业制定日常保洁工作计划及岗位设定，作业车辆、工具及器械的定期保养和维护。

2.拨付资金

项目严格履行资金支出管理规定，按照每季度拨付相关费用，保证资金到位，保障按计划进度开展。

3.加强监督、检查

甲方定期或不定期的检查，及时评估道路保洁质量，保质保量完成镇域内的自管道路保洁及绿地养护工作。

四、项目产出情况

2021年镇域内道路保洁养护，涉及30条道路，面积约为349000平方米，其中：主路面积185631平方米，辅路面积0平方米，人行道面积19069平方米，绿地保洁面积75500平方米，绿地养护面积68800平方米，每天清扫、洒水车循环作业。对人行道19069平方米、绿地75500平方米和每天进行清扫及清掏作业。项目按既定的质量标准完成。

2021年基本按计划完成了预算批复的金额，并按合同约定每季度支付服务费。

五、项目效益情况

1．项目实施效益

1.经济性

通过事前评审、资金测算、招标等流程，降低成本，优化财政资金。

2.效率性

按照《海淀区道路环境卫生作业工作分级分类实施方案》和《北京市市容环境卫生条例》第二十二条第二款规定镇域内27条道路由镇政府自管。按照温泉镇镇体制改革，综治办负责此项工作。通过招投标的形式，按照公平竞争的原则，将镇自管道路外包有实力的保洁企业，利用中标保洁企业所拥有的相应配套环卫专业设备和素质较高的保洁队伍，以及专业化的作业水平和管理制度，从而保障27条镇自管道路的保洁作业水准，该项目实施的可行性和持久性显而易见。

3.有效性

2021年镇域内道路保洁养护，涉及30条道路，面积约为349000平方米，其中：主路面积185631平方米，辅路面积0平方米，人行道面积19069平方米，绿地保洁面积75500平方米，绿地养护面积68800平方米，每天清扫、洒水车循环作业。对人行道19069平方米、绿地75500平方米和每天进行清扫及清掏作业。项目的实施将满足温泉镇居民对于出行道路及周边环境卫生的需求，排除公共道路的安全隐患，改善镇域内卫生环境及出行安全，有利于提高镇域道路保洁和生活垃圾管理工作的成效，确保道路作业的正常开展。

为保障项目顺利实施，镇城乡建设办公室（网格管理）工作人员不定期对保洁区域工作质量进行检查，加强与一线作业人员沟通，及时了解一线工作情况，巡查人员每天负责本区域的工作检查，确保保洁工作正常有序、保质保量的完成。

4.可持续性

通过该项目的落实，改善了镇域内总体的环境卫生状况和生态环境。使用先进的机器设施才能使道路清扫、洒水及扫雪铲冰作业的能耗、物耗大幅度下降，才能实现少投入、多产出的发展模式，才能更好地减轻对空气和环境的污染，改善镇域内居住环境，综合以上从各方面来说影响都是深远的。

5.群众满意度

问卷调查统计结果显示，本项目群众满意度达到90%以上。

六、项目绩效自评结论

通过对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的自评分析，该项目进行自评打分为95.5分，绩效等级优。见（附表3）

七、主要经验及做法、存在的问题及建议

资金安排根据往年预算情况进行安排。在镇财政拨付资金的同时，给中标单位下发资金的使用管理说明，让中标单位明确资金的使用用途及范围，杜绝资金的违规使用。

存在问题：海淀区财政局和城管委下发的相关文件中对镇域道路保洁预算标准偏低。目前，机械和人工成本较高，建议提高对镇域道路保洁预算标准。

附表：

1、项目预算执行情况表

2、项目绩效目标完成情况及收支明细表

3、项目支出绩效评价指标体系及打分表

附表1

北京市海淀区温泉镇人民政府 2021年度温泉镇域自管路保洁、绿地养护、绿化保洁项目 预算执行情况表

| 预算批复 |  | 资金到位情况 |  |  |  | 预算执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本年支出进度(%) | 执行差额 |  | 资金超支率 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总预算 | 其中:财政拨款 | 合计 | 第一、二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合计 | 本年支出 |  |  |  |  |  |  | 跨年支出 |  |  |  | 执行差额 | 差额原因 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 第一、二季度 | 其中:财政拨款 | 第三季度 | 其中:财政拨款 | 第四季度 | 其中:财政拨款 | 金额 | 其中:财政拨款 | 时间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4807673.47 | 4807673.47 |  |  |  |  | 4807673.47 |  | 236588.06 | 236588.06 | 1182942.53 | 1182942.53 | 1182942.53 | 1182942.53 |  |  |  | 98.42 | 75903.37 | 中标金额比预算金额低 |  |  |

单位：元

附表2

| 温泉镇域自管路保洁、绿化养护、绿化保洁项目绩效目标完成情况及收支明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  |  | 单位：元 |
| 绩效目标完成情况 | 计划内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
|  | 针对2021年温泉镇域内除市政招标和园区之外的镇自管道路共计30条进行道路保洁、人行道保洁、绿地保洁及养护等工作 | 无 | 已按计划完成镇自管道路共计30条进行道路保洁、人行道保洁、绿地保洁及养护等工作 |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位数 |
|  | 财政拨款 | 4807673.47 | 4807673.47 |
|  | 项目单位自筹资金 | 无 | 无 |
|  | 其他资金 | 无 | 无 |
|  | 合 计 |  |  |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
|  | 温泉镇域自管道路保洁、绿地养护等共计4807673.47元，每季度支付一次。 | 4807673.47 | 4731770.1 |
|  | 合计 |  |  |
| 注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数； 2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。 3.表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。 |  |  |  |

附表3

| 项目支出绩效评价指标体系及打分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 得分 | 扣分理由 |
| 决策 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
|  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | - 预算编制是否经过科学论证； | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 5 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |
|  | 资金管理 | 5 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
|  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | - 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |
|  |  | 5 | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | - 是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 15 | 实施效益 | 15 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 13 |  |
|  |  | 15 | 满意度 | 15 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 14.5 |  |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95.5 |  |

说明：

评价指标的权重应根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上项目决策权重占10%，项目管理权重占20%，项目产出权重占40%，项目效益权重占30%。根据项目实际特点，一级指标权重可做适当调整，产出、效益指标权重不低于60%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益，加强对成本指标的考核。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更注重产出和效益。

总分一般设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

等级划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。